DRFIS

Durian Research & Farm Intelligence System

เอกสาร Blueprint การพัฒนาระบบ

ระบบบริหารข้อมูลวิจัยและการจัดการสวนทุเรียนอัจฉริยะ

ฉบับสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการพัฒนาระบบ (Development-Ready) — เวอร์ชัน 2.0

สถานะเอกสาร ปรับปรุงจากฉบับ Blueprint เดิม (v1.0) โดยเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นต่อการเริ่มพัฒนาจริง ได้แก่ Data Dictionary/ERD ระดับคอลัมน์ โครงสร้าง Geographic Scope, Workflow State Machine, กลยุทธ์ Offline/PWA, การจัดเก็บหลักฐาน, Non-Functional Requirements และ Data Retention Schedule ตาม PDPA — ดูสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ที่ภาคผนวก ฉ

พัฒนาด้วย Laravel + MySQL

จัดทำสำหรับทีมวิจัยและทีมพัฒนาระบบ

วันที่จัดทำฉบับปรับปรุง: 14 กันยายน 2569

# สารบัญ

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

DRFIS ออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางสำหรับโครงการวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในสวนทุเรียน โดยยกระดับจากระบบกรอกแบบสอบถามไปสู่ระบบบริหารข้อมูลแบบครบวงจร สามารถติดตามเส้นทางข้อมูลตั้งแต่ Baseline ของครัวเรือน การจัดการสวน การใช้เทคโนโลยี การผลิตน้ำส้มควันไม้และถ่านไบโอชาร์ การใช้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประเมิน ALP และสมรรถนะนวัตกร ตลอดจนการคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจและการติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการสำคัญคือข้อมูลทุกชุดต้องเชื่อมโยงกันด้วยรหัสครัวเรือน สวน แปลง และฤดูผลิตเดียวกัน ทำให้ระบบสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันตอบได้ทั้งคำถามวิจัย คำถามเชิงบริหาร และคำถามเชิงนโยบาย โดยหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลซ้ำและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ผลลัพธ์ที่ระบบต้องตอบได้ “ครัวเรือนใด ใช้เทคโนโลยีอะไร ที่แปลงไหน ใช้มากน้อยเพียงใด ผลผลิตเป็นอย่างไร ต้นทุนลดลงหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ชีวมวลถูกใช้หรือขายเท่าไร ทุเรียนจะออกตลาดเมื่อใด รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายหรือไม่ นวัตกรพัฒนาไปถึงระดับใด และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเปลี่ยนแปลงอย่างไร”

เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุง (v2.0) จากฉบับ Blueprint เดิม โดยเพิ่มรายละเอียดเชิงปฏิบัติที่จำเป็นต้องตัดสินใจก่อนเริ่มเขียนโค้ดจริง ได้แก่ Data Dictionary/ERD ระดับคอลัมน์สำหรับตารางหลักทั้งหมด โครงสร้างข้อมูล Geographic/Project Scope ที่รองรับ RBAC เชิงพื้นที่ Workflow State Machine ที่ระบุกฎการเปลี่ยนสถานะและผู้มีสิทธิ์ชัดเจน กลยุทธ์การทำงานแบบ Offline สำหรับพื้นที่สัญญาณไม่เสถียร กลยุทธ์การจัดเก็บไฟล์หลักฐาน ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) และตารางกำหนดคาบเวลาการเก็บข้อมูลตาม PDPA เพื่อให้เอกสารนี้ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับทีมพัฒนาในการออกแบบ Migration และเริ่ม Sprint 1 ได้ทันที

# 2. วัตถุประสงค์ของระบบ

- จัดทำฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นระบบ เชื่อมโยงและตรวจสอบย้อนกลับได้

- สนับสนุนการบริหารจัดการสวนทุเรียนระดับครัวเรือน สวน แปลง และฤดูผลิต

- ติดตามการใช้ Appropriate Technology และผลผลิตจากเตาชีวมวลเป็นราย Batch

- วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้หลายมิติ เช่น บาท/ไร่ บาท/ต้น บาท/กิโลกรัม และตามประเภทกิจกรรม

- บริหารปริมาณการผลิต การใช้ การจำหน่าย และสต็อกน้ำส้มควันไม้ ไบโอชาร์ และผลิตภัณฑ์ชีวมวล

- พยากรณ์ปริมาณทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดตามช่วงเวลา พื้นที่ และพันธุ์

- ประเมิน ALP สมรรถนะนวัตกร การถ่ายทอด และผลกระทบทางเศรษฐกิจ

- ติดตาม Carbon Activity Data และเตรียมข้อมูลสำหรับการประมาณการลดการปล่อย CO₂e ในอนาคต

- สร้าง Dashboard และรายงานสำหรับนักวิจัย ผู้บริหาร ผู้ประเมิน และเกษตรกร

# 3. ขอบเขตและสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบพัฒนาด้วย Laravel เป็น Backend หลัก ใช้ MySQL สำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และออกแบบ Responsive Web Application เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามและเกษตรกรใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยรองรับการต่อยอดเป็น API และ PWA ในอนาคต

| ชั้นระบบ | องค์ประกอบหลัก | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| Presentation | Blade + Bootstrap 5, Chart.js, Leaflet.js, Responsive UI | Chart.js สำหรับกราฟ Dashboard และ Leaflet.js สำหรับแผนที่ตำแหน่งสวน/แปลง (GIS) — ยืนยันจากภาพสรุประบบต้นฉบับ เหมาะกับงานภาคสนามและดูแลระยะยาว |
| Application | Laravel | แยก Controller, Service, Policy และ Validation |
| Database | MySQL 8+ | ใช้ Foreign Key, Index, Transaction และ Versioning |
| Security | RBAC + Area Scope | Role/Permission + จำกัดพื้นที่รับผิดชอบ (รายละเอียดหัวข้อ 4.1) |
| Storage | Laravel Filesystem (Local Disk เริ่มต้น → S3-compatible/MinIO เมื่อขยาย) | ใช้ Laravel Filesystem Abstraction ตั้งแต่ต้น เพื่อสลับ Driver ได้โดยไม่แก้โค้ด (รายละเอียดหัวข้อ 9) |
| Queue / Background Job | Database Queue → Redis เมื่อโหลดสูงขึ้น | ใช้กับ Export, Import, คำนวณ Economic Impact/Carbon, ส่ง Notification |
| Reporting | Excel / CSV / PDF / Dashboard | รองรับ PMUA/AppTech และ Research Dataset |
| Integration | REST API + Sanctum | เชื่อมระบบอื่นในอนาคต และรองรับ Sync จากโหมด Offline |

## 3.1 หลักการออกแบบข้อมูล

- ใช้ Household ID เป็นรหัสหลักทางธุรกิจของครัวเรือน

- แยก Household → Farm → Plot เพื่อวิเคราะห์ระดับพื้นที่จริง

- ทุกข้อมูลตามฤดูกาลเชื่อมกับ crop_season_id

- ข้อมูลการผลิตเตาชีวมวลเก็บเป็น Batch

- ใช้ Inventory Ledger สำหรับผลิต–ใช้–ขาย–โอน–สูญเสีย–คงเหลือ

- ข้อมูลที่ Approved แล้วต้องล็อกและแก้ผ่าน Revision

- เก็บ Audit Trail ทุกการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

- แยก Activity Data ออกจาก Calculation Result เพื่อรองรับการเปลี่ยนสูตรในอนาคต

## 3.2 สถาปัตยกรรมฝั่งภาคสนาม: กลยุทธ์ Offline-first (เพิ่มใหม่)

พื้นที่สวนทุเรียนจำนวนมากมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร การพึ่งพา Responsive Web อย่างเดียวมีความเสี่ยงที่ข้อมูลภาคสนามจะสูญหายหรือถูกกรอกซ้ำ จึงกำหนดแนวทางแบบขั้นบันไดดังนี้

- ระยะแรก (Sprint 2 เป็นต้นไป): ฟอร์มภาคสนามหลัก F01, F02, F13 และ F03 (Kiln Log) ต้องรองรับการบันทึก "แบบร่างออฟไลน์" ผ่าน Local Storage/IndexedDB ของเบราว์เซอร์ แล้ว sync เข้าเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเมื่อกลับมามีสัญญาณ

- ระเบียนที่สร้างระหว่างออฟไลน์ต้องมี Client UUID ที่สร้างจากอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ID ชนกันเมื่อ sync และรองรับการตรวจสอบ Duplicate ภายหลัง

- ระยะถัดไป (พิจารณาใน Sprint 5 หรือเมื่อจำเป็น): ยกระดับเป็น PWA เต็มรูปแบบด้วย Service Worker เพื่อให้ใช้งานได้แม้ไม่มีสัญญาณตั้งแต่เปิดแอปครั้งแรก

- กรณีเกิด Conflict ระหว่าง sync (เช่น มีเจ้าหน้าที่สองคนแก้ไขข้อมูลเดียวกัน) ให้ยึดหลัก Last-write-wins ร่วมกับการบันทึกทั้งสอง Version ไว้ใน Audit Log เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบย้อนหลังได้

# 4. กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์

| บทบาท | หน้าที่หลัก | สิทธิ์สำคัญ |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | ดูแลระบบทั้งหมด | ผู้ใช้ สิทธิ์ Master Data Backup Audit |
| Project Admin | บริหารโครงการ | อนุมัติข้อมูล ดูทุกพื้นที่ Dashboard/Report |
| Researcher | นักวิจัย | F01–F15 ตรวจสอบ วิเคราะห์ Export |
| Field Officer | เก็บข้อมูลภาคสนาม | เพิ่ม/แก้ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ อัปโหลดหลักฐาน |
| District Officer | ประสานพื้นที่ | เห็นข้อมูลเฉพาะอำเภอ/พื้นที่ที่กำหนด |
| Innovator | นวัตกรชุมชน | Kiln Log, Product Use, Transfer, Evidence |
| Farmer | เกษตรกร | ดูข้อมูลตนเองและกรอกข้อมูลที่ได้รับอนุญาต |
| Evaluator | ผู้ประเมิน | Read-only Dashboard, Evidence, Reports |
| Viewer | ผู้ชมรายงาน | อ่านรายงานตามสิทธิ์ |

หลักการสิทธิ์ ทุกคำขอควรตรวจทั้ง “Role Permission” และ “Geographic/Project Scope” เช่น เจ้าหน้าที่ตำบลไม่ควรเห็นหรือแก้ข้อมูลพื้นที่อื่น แม้มีสิทธิ์แบบเดียวกัน

## 4.1 โครงสร้างข้อมูล Geographic / Project Scope (เพิ่มใหม่)

หลักการ RBAC เชิงพื้นที่ในเอกสารฉบับเดิมยังไม่มีโครงสร้างตารางรองรับ จึงกำหนดตาราง user_area_assignments เป็นกลไกกลางสำหรับผูกผู้ใช้แต่ละคนเข้ากับขอบเขตพื้นที่หรือกลุ่มที่รับผิดชอบ ดังนี้

| คอลัมน์ | ชนิด/ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| id | bigint PK | รหัสอ้างอิง |
| user_id | bigint FK → users.id | ผู้ใช้ที่ได้รับมอบขอบเขต |
| scope_type | enum(province, district, tambon, farmer_group, all) | ระดับขอบเขตที่กำหนด |
| scope_id | bigint, nullable | รหัสอ้างอิงของระดับนั้น (null เมื่อ scope_type = all สำหรับ Super Admin/Project Admin) |
| created_by | bigint FK → users.id | ผู้มอบสิทธิ์ |
| created_at / updated_at | timestamp | มาตรฐาน |

ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถมีได้หลายแถวใน user_area_assignments (เช่น District Officer ที่ดูแลหลายตำบลในอำเภอเดียวกัน) ทุก Query หลักที่อ่าน/แก้ข้อมูลระดับ Household, Farm, Plot ต้อง join ผ่านลำดับพื้นที่ (village → tambon → district → province) แล้วเทียบกับ scope ของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ โดยแนะนำให้ implement เป็น Laravel Global Scope หรือ Policy กลาง ไม่ใช่เขียนเงื่อนไขซ้ำในแต่ละ Controller เพื่อป้องกันการหลุดรอดของสิทธิ์เมื่อระบบขยายโมดูลในอนาคต

# 5. โครงสร้างพื้นที่และหน่วยข้อมูล

ลำดับข้อมูลเชิงพื้นที่และการผลิตควรเป็น Province → District → Tambon → Village → Farmer Group → Household → Farm → Plot → Crop Season เพื่อให้ระบบรวมผลได้ตั้งแต่ระดับแปลงจนถึงระดับจังหวัด

| Entity | ความหมาย | ตัวอย่างความสัมพันธ์ |
| --- | --- | --- |
| Household | ครัวเรือนผู้เข้าร่วม | 1 ครัวเรือนมีหลายสวน |
| Farm | สวนของครัวเรือน | 1 สวนมีหลายแปลง |
| Plot | หน่วยวิเคราะห์การผลิต | ผูกกิจกรรม ต้นทุน ผลผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ |
| Crop Season | ฤดู/รอบการผลิต | ทำให้เปรียบเทียบข้ามปีได้ |
| Technology Asset | ทรัพย์สินเทคโนโลยี | เตา 1 ชุดมีประวัติการจัดสรรและใช้งาน |
| Batch | การเดินเตา 1 ครั้ง | มีวัตถุดิบ ต้นทุน และผลผลิต |
| Product Stock | สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชีวมวล | ติดตามการเคลื่อนไหวและคงเหลือ |

# 6. เครื่องมือวิจัยและโมดูลข้อมูล F01–F15

| รหัส | เครื่องมือ/โมดูล | วัตถุประสงค์หลัก |
| --- | --- | --- |
| F01 | Household Baseline | ฐานข้อมูลก่อนดำเนินงาน ต้นทุน รายได้ การจัดการเดิม |
| F02 | Production & Cost | ติดตามต้นทุนและผลผลิตตามฤดู/ช่วงเวลา |
| F03 | Kiln Production Log | บันทึกการเดินเตา วัตถุดิบ ต้นทุน ผลผลิตทุก Batch |
| F04 | Bio-product Utilization | ติดตามการใช้น้ำส้มควันไม้/ไบโอชาร์ในแปลง |
| F05 | Demonstration Plot | ติดตามแปลงสาธิต Treatment/Control |
| F06 | Economic Impact | คำนวณ Cost Saving, Income Increase, Net Benefit |
| F07 | ALP Assessment | ประเมิน รับรู้→ทดลอง→ใช้เอง→ปรับใช้→ถ่ายทอด |
| F08 | Market Validation | ผู้ซื้อ ราคา ความต้องการ มาตรฐาน LOI/MOU |
| F09 | Innovator Competency | ประเมินสมรรถนะนวัตกร T0/T1/T2 |
| F10 | Evidence Management | ภาพ เอกสาร GPS ใบเสร็จ หลักฐานต่าง ๆ |
| F11 | Knowledge Transfer | บันทึกการถ่ายทอดองค์ความรู้และผู้รับ |
| F12 | Technology Management | ทะเบียนเทคโนโลยี ทรัพย์สิน การจัดสรร สภาพ |
| F13 | Farm Activity Log | กิจกรรมสวน ปัจจัยการผลิต แรงงาน ต้นทุนรายกิจกรรม |
| F14 | Durian Yield Forecast | Phenology จำนวนผล คาดการณ์ผลผลิตและวันเก็บเกี่ยว |
| F15 | Carbon Activity Monitoring | เก็บ Activity Data สำหรับวิเคราะห์แนวโน้มคาร์บอน |

# 7. โมดูลบริหารจัดการสวนทุเรียน

## 7.1 Farm & Plot Management

หนึ่งครัวเรือนสามารถมีหลายสวนและหลายแปลง แต่ละแปลงต้องระบุพื้นที่ จำนวนต้น พันธุ์ ปีปลูก อายุสวน ระบบน้ำ แหล่งน้ำ พิกัด และสถานะ เพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมและผลผลิตเชื่อมกับพื้นที่จริง พิกัด GPS ของแต่ละแปลงจะถูกใช้แสดงผลบนแผนที่ผ่าน Leaflet.js ใน Dashboard บริหารสวน

## 7.2 Farm Activity Log (F13)

| กลุ่มกิจกรรม | ตัวอย่างข้อมูล | ใช้วิเคราะห์ |
| --- | --- | --- |
| ปุ๋ย/สารปรับปรุง | ชนิด ปริมาณ ราคา วันที่ | ต้นทุนปุ๋ย/ไร่ แนวโน้มลดใช้ |
| สารเคมี | ประเภท ปริมาณ จำนวนครั้ง | ต้นทุนสารเคมีและความถี่ |
| แรงงาน | กิจกรรม ชั่วโมง/วัน ค่าแรง | ต้นทุนแรงงาน |
| น้ำ/พลังงาน | ค่าน้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน | ต้นทุนพลังงานและ Carbon Activity |
| Biochar/น้ำส้มควันไม้ | ปริมาณ อัตราใช้ วิธีใช้ | ผลการทดแทนปัจจัยภายนอก |
| เก็บเกี่ยว/ขนส่ง | ปริมาณ ค่าแรง ระยะทาง | ต้นทุนหลังเก็บเกี่ยว |

ผลวิเคราะห์ต้นทุน ระบบควรคำนวณได้ทั้ง Cost/Rai, Cost/Tree, Cost/kg, Cost by Activity, Cost by Category และ Before–After เพื่อระบุ Cost Driver ของแต่ละครัวเรือน/แปลง

# 8. โมดูลเทคโนโลยี การเดินเตา และผลิตภัณฑ์ชีวมวล

## 8.1 Technology Asset & Kiln Batch

เทคโนโลยีทุกชุดควรมี Asset Code และประวัติการจัดสรร ส่วนการเดินเตาแต่ละครั้งเป็น Batch ที่มี Batch Code เฉพาะ เชื่อมกับผู้ใช้งาน วันที่ วัตถุดิบ kg เวลาการผลิต ต้นทุนแรงงาน/พลังงาน และผลผลิตที่ได้

## 8.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

- Biochar Yield (%) = Biochar Output / Biomass Input × 100

- Wood Vinegar Yield = Wood Vinegar Liter / Biomass Input kg

- Cost per kg Biochar

- Cost per liter Wood Vinegar

- จำนวน Batch ต่อเตา/ครัวเรือน/ฤดูผลิต

- อัตราของเสียและคุณภาพผลิตภัณฑ์

## 8.3 Inventory Ledger

ไม่ควรเก็บเพียงยอดคงเหลือ แต่เก็บ Transaction ทุกครั้ง เพื่อพิสูจน์สมการ Opening + Production − Farm Use − Sale − Transfer − Loss ± Adjustment = Closing ทำให้ระบบติดตามน้ำส้มควันไม้ ไบโอชาร์ ถ่านชาร์จ และถ่านกัมมันต์ได้อย่างถูกต้อง ระบบต้องปฏิเสธการบันทึก Farm Use/Sale ที่ทำให้ยอดคงเหลือติดลบ เว้นแต่มี Adjustment ที่ได้รับอนุญาตจาก Project Admin เท่านั้น

# 9. โมดูลหลักฐาน (F10) และกลยุทธ์การจัดเก็บไฟล์ (เพิ่มใหม่)

เอกสารฉบับเดิมระบุเพียงว่า F10 ต้องเก็บภาพ เอกสาร พิกัด GPS และใบเสร็จ แต่ยังไม่ได้กำหนดกลยุทธ์จัดเก็บ ซึ่งสำคัญเพราะปริมาณไฟล์จะเติบโตอย่างรวดเร็วตามจำนวนครัวเรือนและจำนวนฤดูผลิต จึงกำหนดแนวทางดังนี้

- ใช้ Laravel Filesystem Abstraction ตั้งแต่เริ่มพัฒนา โดยเริ่มด้วย Local Disk Driver สำหรับ MVP และออกแบบ config ให้สลับเป็น S3-compatible Object Storage (เช่น MinIO ที่ติดตั้งเองได้ หากไม่ต้องการพึ่งพา Cloud ต่างประเทศ) ได้ทันทีเมื่อข้อมูลขยาย โดยไม่ต้องแก้โค้ดชั้น Application

- จำกัดขนาดไฟล์ที่รับ เช่น รูปภาพไม่เกิน 5 MB และเอกสาร/PDF ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ พร้อมตรวจชนิดไฟล์ (MIME Type) ที่อนุญาตอย่างเคร่งครัด

- บีบอัดและแปลงรูปภาพเป็น WebP หรือ JPEG คุณภาพ 80% พร้อมสร้าง Thumbnail ผ่าน Queue Job เพื่อไม่ให้การอัปโหลดหน้างานช้า

- อ่านค่า GPS จาก EXIF ของรูปภาพ (ถ้ามี) และเปรียบเทียบกับพิกัดของแปลงที่เกี่ยวข้อง หากห่างเกินระยะที่กำหนดให้แสดงคำเตือนแก่ผู้ตรวจสอบข้อมูล (ไม่ต้องปฏิเสธอัตโนมัติ เพราะ GPS มือถืออาจคลาดเคลื่อนได้)

- ออกแบบตาราง evidences แบบ Polymorphic (evidenceable_type, evidenceable_id) เพื่อให้ผูกกับข้อมูลจากโมดูลใดก็ได้ (Farm Activity, Kiln Batch, Knowledge Transfer ฯลฯ) โดยไม่ต้องสร้างตารางหลักฐานแยกทุกโมดูล

# 10. โมดูลพยากรณ์ผลผลิตทุเรียนและตลาด

## 10.1 Durian Phenology & Yield Forecast (F14)

เก็บข้อมูลระยะพัฒนาการของทุเรียนรายแปลง เช่น แตกใบ ออกดอก ดอกบาน ติดผล แต่งผล จำนวนผลคงเหลือ น้ำหนักเฉลี่ยคาดการณ์ และวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อสร้าง Supply Forecast ตามสัปดาห์/เดือน

| ข้อมูล | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Flowering / Full Bloom Date | ใช้กำหนดอายุผลและช่วงเก็บเกี่ยว |
| Fruit Count | เป็นตัวตั้งของปริมาณผลผลิต |
| Expected Average Weight | ใช้คำนวณ kg คาดการณ์ |
| Expected Harvest Date | จัดกลุ่ม Supply ตามเวลา |
| Actual Harvest | ใช้ตรวจ Forecast Accuracy |
| Grade & Price | เชื่อมคุณภาพกับรายได้และตลาด |

สูตรเริ่มต้น Forecast Yield = Expected Fruit Count × Expected Average Weight โดยระบบควรรวมผล Plot → Household → Tambon → District → Province และเปรียบเทียบ Forecast vs Actual ทุกฤดู

## 10.2 แนวทางเพิ่มความแม่นยำของ Forecast (เพิ่มใหม่)

สูตรเริ่มต้นในหัวข้อ 10.1 เป็นแบบจำลองอย่างง่ายและจะมีความคลาดเคลื่อนสูงในช่วงที่ยังไม่มีข้อมูลย้อนหลังเพียงพอ จึงเสนอแนวทางเสริมดังนี้

- เก็บ Actual Harvest ทุกฤดูอย่างมีวินัย เพื่อคำนวณ Forecast Accuracy = Actual / Forecast และสะสมเป็นค่า Calibration Factor รายพันธุ์และรายพื้นที่ (Tambon) สำหรับปรับปรุงสูตรพยากรณ์ในฤดูถัดไป

- แสดงผล Forecast ใน Dashboard เป็นช่วงค่า (เช่น ค่าต่ำสุด–สูงสุด หรือ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน) แทนตัวเลขเดี่ยว โดยเฉพาะในช่วง 2 ฤดูแรกที่ Calibration Factor ยังไม่นิ่ง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ตีความตัวเลขผิดว่าเป็นค่าที่แม่นยำแน่นอน

- ออกแบบ DurianForecastService ให้แยกสูตรคำนวณออกจาก Controller ตั้งแต่ต้น (ตามหัวข้อ 21.1) เพื่อให้ปรับปรุงโมเดลพยากรณ์ในอนาคต (เช่น เพิ่มปัจจัยสภาพอากาศ) ได้โดยไม่กระทบชั้นอื่นของระบบ

## 10.3 Market Validation & Sales

ระบบต้องแยก “ความต้องการตลาด” ออกจาก “ยอดขายจริง” เก็บข้อมูลผู้ซื้อ ปริมาณที่ต้องการ ราคา มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ความถี่ในการซื้อ LOI/MOU และรายการขายจริงทั้งทุเรียนและผลิตภัณฑ์ชีวมวล

# 11. โมดูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ (F06)

F06 ควรเป็น Calculation Engine ไม่ใช่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกตัวเลขสรุปเอง ระบบดึงข้อมูลจาก Baseline, Farm Activity, Harvest, Sales และ Technology Cost มาคำนวณอัตโนมัติ

สูตรหลัก Net Benefit = Cost Saving + Durian Income Increase + Bioproduct Income − Additional Technology Cost ¦ เป้าหมาย: Net Benefit ≥ 60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

| ผลลัพธ์ | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- |
| Cost Saving | Baseline เทียบ Current Cost |
| Durian Income Increase | Harvest/Sales เทียบ Baseline |
| Bioproduct Income | Sales น้ำส้มฯ ไบโอชาร์ ฯลฯ |
| Additional Technology Cost | ต้นทุนการเดินเตา ค่าเสื่อม/ต้นทุนเพิ่ม |
| Target Status | ระบบคำนวณ Achieved / Not Achieved |

# 12. โมดูล ALP และนวัตกรชุมชน

## 12.1 ALP Assessment (F07)

ติดตามกระบวนการพัฒนาเชิงพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยี 5 ระดับ ได้แก่ 1) รับรู้ 2) ทดลอง 3) ใช้ได้เอง 4) ปรับใช้/แก้ปัญหา 5) ถ่ายทอด/ขยายผล

## 12.2 Innovator Competency (F09)

| มิติ | ตัวอย่างสิ่งที่ประเมิน |
| --- | --- |
| ความรู้เทคโนโลยี | หลักการเตา กระบวนการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ |
| ทักษะปฏิบัติ | เตรียมวัตถุดิบ เดินเตา เก็บผลผลิต ความปลอดภัย |
| การปรับใช้ | แก้ปัญหาและปรับให้เหมาะกับสวน |
| การจัดการและเศรษฐกิจ | คำนวณต้นทุน ผลผลิต ราคา กำไร |
| ตลาด/ผู้ประกอบการ | บรรจุภัณฑ์ แบรนด์ ตลาด มาตรฐาน |
| การถ่ายทอด | สาธิต สอน เป็นพี่เลี้ยงและขยายผล |

ควรประเมินอย่างน้อย T0 ก่อนพัฒนา, T1 หลังการฝึก/ทดลอง และ T2 หลังใช้จริง เพื่อแสดงพัฒนาการรายบุคคล รายมิติ และรายกลุ่ม และใช้ทั้ง Self-assessment กับ Observer assessment ตามความเหมาะสม

# 13. โมดูล Carbon Activity Monitoring (F15)

ระบบสามารถใช้เป็นฐานสำหรับวิเคราะห์แนวโน้มการลดคาร์บอนได้ แต่ต้องแยก “การติดตามกิจกรรม” ออกจาก “การรับรองผล CO₂e” อย่างชัดเจน การรายงานค่า tCO₂e อย่างเป็นทางการต้องอ้างอิง System Boundary, Methodology และ Emission Factor ที่เหมาะสม

| หมวดกิจกรรม | ข้อมูลที่ควรเก็บ |
| --- | --- |
| ปุ๋ย | ชนิด/สูตร kg จำนวนครั้ง |
| สารเคมี | ประเภท ปริมาณ จำนวนครั้ง |
| พลังงาน | ไฟฟ้า kWh ดีเซล/เบนซิน L |
| ชีวมวล | กิ่งที่เผา/นำเข้าเตา/ทำปุ๋ย kg |
| Biochar | ผลิต kg และนำลงดิน kg/plot |
| ขนส่ง | ชนิดรถ ระยะทาง ปริมาณบรรทุก |

หลักการคำนวณในอนาคต Estimated CO₂e = Activity Data × Emission Factor โดย Emission Factor ต้องอยู่ในตารางแยก มีแหล่งอ้างอิง Version และ Effective Date และผลลัพธ์ควรแสดงสถานะ Estimated / Verified / Certified

# 14. Dashboard และระบบวิเคราะห์

| Dashboard | ตัวชี้วัดหลัก |
| --- | --- |
| Executive | ครัวเรือน นวัตกร Batch ผลิตภัณฑ์ Net Benefit Forecast Carbon |
| Research | Baseline, Adoption, ALP, Data Completeness, KPI |
| Farm Management | Area, Tree, Yield/Rai, Activity, Input Usage (แสดงตำแหน่งแปลงบนแผนที่ผ่าน Leaflet.js) |
| Cost | Cost/Rai, Cost/Tree, Cost/kg, Cost Driver, Before–After |
| Biomass | Input, Batch, Yield, Production, Usage, Stock, Sales |
| Durian Supply Forecast | Expected kg/fruit, Harvest Week, Area, Variety, Forecast Accuracy |
| Innovator | ALP Level, Competency T0/T1/T2, Transfer |
| Carbon | Fertilizer/Chemical Reduction, Biomass diverted, Energy, Estimated CO₂e |

# 15. รายงานและการส่งออกข้อมูล

- Household Profile Report

- Baseline Report

- Farm Activity & Cost Report

- Cost/Rai / Cost/kg Report

- Kiln Production Report

- Biomass Production & Inventory Report

- Product Usage Report

- Sales & Market Report

- Economic Impact Report

- ALP Report

- Innovator Competency Report

- Knowledge Transfer Report

- Durian Forecast & Harvest Report

- Carbon Activity Report

- Research Dataset Export

- PMUA/AppTech Export

Research Dataset ควรสามารถส่งออกเป็น Excel/CSV เพื่อใช้กับ SPSS, R, Python หรือโปรแกรมวิเคราะห์อื่น โดยเลือกตัวแปรและช่วงเวลาได้ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น

# 16. Data Quality, Workflow และการตรวจสอบ

- สถานะข้อมูลมาตรฐาน: Draft → Submitted → Verified → Approved

- Approved Data ถูก Lock และแก้ผ่าน Revision Request

- Field Validation: จำนวน/ราคา/พื้นที่ต้องสมเหตุสมผล

- Logical Validation: ใช้/ขายผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิน Available Stock

- Date Validation: ลำดับ Phenology และ Harvest ต้องถูกต้อง

- Completeness Score: แสดง % ความครบถ้วนรายครัวเรือน

- Duplicate Check: ตรวจรหัสครัวเรือน Batch และข้อมูลซ้ำ

- Audit Log: ผู้แก้ ค่าเดิม ค่าใหม่ วันเวลา และ IP

## 16.1 Workflow State Machine (เพิ่มใหม่ — สรุปหลักการ)

สถานะ Draft → Submitted → Verified → Approved ในเอกสารฉบับเดิมยังไม่มีกฎการเปลี่ยนสถานะและผู้มีสิทธิ์ดำเนินการที่ชัดเจน ตารางรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก ง แต่หลักการสำคัญมีดังนี้

- ทุกโมดูล F01–F15 ใช้ State Machine ชุดเดียวกัน เพื่อให้ Service/Policy ใช้ซ้ำได้ (ไม่ออกแบบ Workflow แยกทุกโมดูล)

- การเปลี่ยนสถานะทุกครั้งต้องผ่าน Service กลาง (เช่น WorkflowService) และถูกบันทึกลง Audit Log พร้อมเหตุผล ไม่อนุญาตให้แก้ค่า status ในตารางตรงๆ ผ่าน Query ทั่วไป

- ข้อมูลสถานะ Approved ที่ต้องแก้ไข ต้องสร้าง "Revision" เป็นระเบียนใหม่ที่อ้างอิง original_record_id แทนการแก้ไขระเบียนเดิม เพื่อรักษาประวัติเดิมไว้ครบถ้วน

- การตีกลับ (Reject) ทุกขั้นต้องระบุเหตุผล (rejection_reason) เพื่อให้ผู้กรอกข้อมูลแก้ไขถูกจุด

# 17. โครงสร้างฐานข้อมูลระดับภาพรวม

| กลุ่ม | ตารางสำคัญ |
| --- | --- |
| Core | users, roles, permissions, user_area_assignments, provinces, districts, tambons, villages, farmer_groups, households, crop_seasons |
| Farm | farms, plots, durian_varieties, activity_types, farm_activities, materials, harvest_records, durian_phenology_records |
| Research | household_baselines, farm_production_costs, alp_assessments, innovators, competency_indicators, competency_assessments, competency_scores |
| Technology & Biomass | technologies, technology_assets, technology_assignments, kiln_batches, kiln_batch_outputs, products, inventory_transactions, product_usages |
| Market & Impact | buyers, market_validations, sales, economic_impacts, knowledge_transfers |
| Carbon & Evidence | carbon_activities, emission_factors, carbon_calculations, evidences, audit_logs, notifications |

จำนวนตารางจริงอาจอยู่ประมาณ 35–50 ตารางเมื่อแตก Master Data, Pivot, Attachments และ Versioning เพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับระบบระดับนี้ ไม่ควรรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในตารางขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตาราง รายละเอียดคอลัมน์ของแต่ละตารางในกลุ่มข้างต้นอยู่ในภาคผนวก ค. (Data Dictionary / ERD)

# 18. ความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงแนวคิด

Research Flow Baseline → Technology → ALP → Usage → Outcome → Impact

Farm Flow Household → Farm → Plot → Activity → Cost → Phenology → Harvest → Market

Biomass Flow Durian Branch → Kiln Batch → Product → Inventory → Farm Use / Sale

Economic Flow Activity → Cost → Production → Sales → Revenue → Net Benefit

Carbon Flow Baseline Activity → Intervention → Current Activity → Activity Reduction → Estimated CO₂e

# 19. มาตรการความปลอดภัยและ PDPA

- เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์วิจัยและบริหารโครงการ

- ข้อมูลอ่อนไหว เช่น เลขประจำตัวประชาชน หากจำเป็นต้องใช้ให้ Encrypt และจำกัดสิทธิ์

- ใช้ HTTPS, Secure Session, Password Hashing และ 2FA สำหรับบัญชีระดับสูง

- สำรองฐานข้อมูลรายวันและไฟล์หลักฐานตามรอบที่กำหนด

- กำหนด Data Retention และขั้นตอน Anonymization สำหรับชุดข้อมูลวิจัย

- แยกสิทธิ์ผู้ประเมินเป็น Read-only

- ทุก Export ควรมีการบันทึกผู้ส่งออกและวันเวลา

## 19.1 ตาราง Data Retention Schedule (เพิ่มใหม่ — ข้อเสนอเบื้องต้น)

เอกสารฉบับเดิมระบุหลักการ "กำหนด Data Retention" ไว้ แต่ไม่มีคาบเวลาที่ชัดเจน ตารางด้านล่างเป็นข้อเสนอเริ่มต้นสำหรับให้ผู้รับผิดชอบด้าน PDPA ของหน่วยงานพิจารณาและอนุมัติก่อน Go-live โดยเฉพาะแถวที่เกี่ยวกับข้อมูลระบุตัวตน

| ประเภทข้อมูล | ระยะเวลาเก็บที่เสนอ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ข้อมูลระบุตัวตนครัวเรือน (ชื่อ, เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทร) | ตลอดระยะโครงการ + 5 ปีหลังสิ้นสุดโครงการ | ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายกฎหมาย/จริยธรรมการวิจัยของหน่วยงานก่อนบังคับใช้ |
| ข้อมูลกิจกรรม ผลผลิต ต้นทุน (แบบไม่ระบุตัวตน) | ไม่จำกัดระยะเวลา (ใช้เป็นชุดข้อมูลวิจัยระยะยาว) | ต้อง Anonymize ก่อนเผยแพร่ภายนอกหน่วยงาน |
| ไฟล์หลักฐาน (รูปภาพ/เอกสาร) | ตลอดระยะโครงการ + 3 ปี | พิจารณาย้ายไฟล์เก่าไปยัง Archive Storage เพื่อลดต้นทุนเมื่อพ้นช่วงใช้งานหลัก |
| Audit Log | เก็บแบบพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ปี ส่วนที่เกิน Archive แยก | ตามมาตรฐานทั่วไปของระบบที่มีข้อมูลอ่อนไหว |

# 20. Non-Functional Requirements และการวางแผนขนาดระบบ (เพิ่มใหม่)

เอกสารฉบับเดิมไม่ได้ระบุเป้าหมายด้านจำนวนผู้ใช้พร้อมกัน ปริมาณข้อมูล หรือมาตรฐานการสำรอง/กู้คืนที่ชัดเจน หัวข้อนี้เสนอค่าเริ่มต้นโดยอ้างอิงตัวเลขนำร่องของโครงการ (101 ครัวเรือน, 65 นวัตกร, 320 ครั้งเดินเตอ/ปี ตามข้อมูลสรุปโครงการ) เพื่อให้ทีมโครงการยืนยันหรือปรับก่อนออกแบบ Index และเลือก Hosting จริง

| หัวข้อ | ค่าเสนอเบื้องต้น | ผลต่อการออกแบบ |
| --- | --- | --- |
| ขนาดโครงการเต็มรูปแบบ | ประมาณ 1,000–5,000 ครัวเรือน ภายใน 3–5 ปี (ขยายจากนำร่อง 101 ครัวเรือน) | กระทบการออกแบบ Index บน household_id, plot_id, crop_season_id ในทุกตาราง Transaction |
| ปริมาณ Record ต่อปีในตาราง Transaction หลัก | อาจอยู่ระดับหลักแสนระเบียนต่อปี เมื่อรวม farm_activities, inventory_transactions, carbon_activities | MySQL 8 รองรับได้หากมี Index ที่เหมาะสมและพิจารณา Partition ตาม crop_season_id เมื่อข้อมูลสะสมหลายปี |
| ผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) | เจ้าหน้าที่ภาคสนาม/นวัตกรพร้อมกันประมาณ 50–100 คนช่วงเก็บข้อมูลสูงสุด | กำหนดขนาด Hosting/Queue Worker ให้รองรับ |
| เป้าหมายการสำรองข้อมูล (Backup) | Backup ฐานข้อมูลรายวัน เก็บย้อนหลัง 30 วัน + สำรองนอกสถานที่ (Off-site) รายสัปดาห์ | ต้องทดสอบ Restore จริงอย่างน้อยก่อน Go-live |
| RTO / RPO | RTO ไม่เกิน 4 ชั่วโมง / RPO ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้นเสนอ) | ทีมโครงการควรยืนยันตามความสำคัญของข้อมูลวิจัย |

ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อเสนอเริ่มต้นสำหรับวางแผนเท่านั้น ทีมโครงการควรยืนยันขนาดเป้าหมายจริงร่วมกับผู้บริหารโครงการก่อนเริ่ม Sprint 1 เพื่อให้การออกแบบ Index, Partition และ Hosting สอดคล้องกับการใช้งานจริง

# 21. โครงสร้าง Laravel ที่แนะนำ

เพื่อให้ระบบดูแลและขยายได้ง่าย ควรแยก Business Logic ออกจาก Controller โดยใช้ Service Layer และ Policy สำหรับการอนุญาตสิทธิ์

| องค์ประกอบ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Models | Entity และ Relationship |
| Form Requests | Validation |
| Policies / Gates | Authorization + Area Scope (อ้างอิงหัวข้อ 4.1) |
| Controllers | รับ Request/Response ไม่ใส่สูตรหนัก |
| Services | EconomicImpact, Inventory, Forecast, Carbon, Workflow |
| Jobs / Queues | Export, Import, Report, Notification, Image Processing |
| API Resources | REST API |
| Reports | Excel/PDF/Research Dataset |

## 21.1 Service สำคัญ

- EconomicImpactService — คำนวณ Cost Saving, Income Increase, Net Benefit และเป้าหมาย 60,000

- InventoryService — คำนวณ Stock Ledger และ Validation

- DurianForecastService — คำนวณผลผลิตคาดการณ์, Forecast Accuracy และ Calibration Factor (หัวข้อ 10.2)

- CarbonCalculationService — เชื่อม Activity Data กับ Emission Factor แบบ Versioned

- DataCompletenessService — ประเมินความครบถ้วนข้อมูล

- ResearchExportService — สร้าง Dataset สำหรับวิเคราะห์

- WorkflowService — จัดการการเปลี่ยนสถานะ Draft/Submitted/Verified/Approved ตามภาคผนวก ง อย่างสอดคล้องกันทุกโมดูล (เพิ่มใหม่)

- AreaScopeService — ตรวจสอบและกรองข้อมูลตาม user_area_assignments ให้ทุก Controller เรียกใช้ร่วมกัน (เพิ่มใหม่)

# 22. Roadmap การพัฒนา (ปรับปรุง)

| ระยะ | ขอบเขต | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0: Preparation (เพิ่มใหม่) | ยืนยัน Requirement F01–F15, สรุป ERD/Data Dictionary (ภาคผนวก ค), Role/Permission + Area Scope Matrix, Wireframe หน้าจอหลัก, กำหนด Calculation Rules & Versioning | เอกสารออกแบบพร้อมเริ่มเขียน Migration |
| Sprint 1: Foundation | Auth, RBAC + Area Scope, Location, Household, Farm, Plot, Season, Workflow State Machine กลาง | ฐานระบบและผู้ใช้ พร้อม Scope และ Workflow ที่ใช้ร่วมกันทุกโมดูล |
| Sprint 2: Research Core | F01, F02, F13, Evidence (F10) พร้อม Offline Draft สำหรับฟอร์มภาคสนามหลัก | Baseline + Farm Activity + Cost + การบันทึกออฟไลน์เบื้องต้น |
| Sprint 3: Technology & Biomass | F03, F04, F12, Inventory | Kiln Batch + Product Flow |
| Sprint 4: Impact & Innovator | F06, F07, F09, F11 | Economic + ALP + Competency |
| Sprint 5: Intelligence | F05, F08, F14, F15, Dashboard (รวม Leaflet Map), Reports | Forecast + Market + Carbon + Executive View |

ข้อเสนอเชิงพัฒนา แม้ Carbon Dashboard และ Forecast จะเปิดใช้งานใน Sprint หลัง แต่โครงสร้าง Plot, Crop Season, Activity Type, Product Transaction และ Carbon Activity Fields ควรถูกออกแบบตั้งแต่ Sprint 1–2 เพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญสูญหาย

# 23. เกณฑ์ตรวจรับระบบ (Acceptance Criteria) — ปรับปรุง

- ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง User, Role, Permission และกำหนดขอบเขตพื้นที่ได้

- ครัวเรือนหนึ่งรายมีหลาย Farm/Plot ได้และข้อมูลทุกโมดูลเชื่อมกลับได้

- สามารถบันทึก F01–F15 ตามสิทธิ์และ Workflow

- Kiln Batch คำนวณ Yield/Cost และสร้าง Inventory Transaction ได้ถูกต้อง

- Stock ไม่สามารถติดลบโดยไม่มี Adjustment ที่ได้รับอนุญาต

- ระบบคำนวณ Economic Impact และสถานะ ≥60,000 บาทโดยไม่ให้ผู้ใช้กรอกผลลัพธ์สรุปเอง

- ALP และ Competency แสดงผลรายคน T0/T1/T2 ได้

- Forecast รวมผลได้รายแปลง ครัวเรือน ตำบล อำเภอ และช่วงเวลา

- Actual Harvest ใช้วัด Forecast Accuracy ได้

- Carbon Activity แยก Baseline/Current และรองรับ Versioned Emission Factor

- ทุกข้อมูลสำคัญมี Evidence และ Audit Trail

- Export Excel/CSV/PDF และ Research Dataset ได้

- หน้า Field Entry ใช้งานบนมือถือได้

- Dashboard จำกัดข้อมูลตามสิทธิ์และพื้นที่

- ผ่านการสำรอง/กู้คืนข้อมูลและการทดสอบสิทธิ์ก่อนใช้งานจริง

- (เพิ่มใหม่) ระบบบันทึกฟอร์มภาคสนามแบบร่างออฟไลน์ได้เมื่อไม่มีสัญญาณ และ Sync อัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ

- (เพิ่มใหม่) มีกรณีทดสอบยืนยันว่าผู้ใช้ระดับตำบล/อำเภอไม่สามารถเห็นหรือแก้ไขข้อมูลนอกขอบเขตที่ได้รับมอบหมายใน user_area_assignments

- (เพิ่มใหม่) ระบบปฏิเสธการเปลี่ยนสถานะ Workflow ที่ข้ามขั้นตอนหรือไม่ได้รับอนุญาต (เช่น Draft → Approved โดยตรง)

- (เพิ่มใหม่) คาบเวลาการเก็บข้อมูล (Data Retention) ตามภาคผนวก ฉ ได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ PDPA ก่อน Go-live

# 24. ตัวชี้วัดสำคัญที่ระบบควรคำนวณได้

| มิติ | ตัวชี้วัดตัวอย่าง |
| --- | --- |
| สวน | Yield/Rai, Yield/Tree, Survival/Productive Tree Ratio |
| ต้นทุน | Cost/Rai, Cost/Tree, Cost/kg, Cost Driver |
| ชีวมวล | Biochar Yield %, Wood Vinegar L/kg biomass, Cost/unit |
| การใช้ผลิตภัณฑ์ | Self-use Ratio, Sales Ratio, Stock Turnover |
| เศรษฐกิจ | Cost Saving, Income Increase, Net Benefit, ROI |
| ตลาดทุเรียน | Forecast kg, Harvest Week, Grade, Average Price |
| นวัตกร | ALP Level, Competency Growth, Transfer Count |
| คาร์บอน | Fertilizer/Chemical Reduction, Biomass Diverted, Biochar Applied, Estimated CO₂e |

# 25. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ข้อมูลวิจัยมีความครบถ้วนและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น

- ลดการกรอกข้อมูลซ้ำและเชื่อมข้อมูลการวิจัยกับการบริหารสวนได้จริง

- ผู้บริหารและทีมวิจัยเห็นสถานะโครงการและความเสี่ยงแบบใกล้เวลาจริง

- เกษตรกรเห็นต้นทุน ผลผลิต และประสิทธิภาพของสวนตนเอง

- สามารถบริหารการผลิตและตลาดของน้ำส้มควันไม้/ไบโอชาร์จากข้อมูลจริง

- สามารถวางแผน Supply ทุเรียนออกสู่ตลาดและบริหารผู้ซื้อได้ดีขึ้น

- มีหลักฐานรองรับผลกระทบด้านรายได้และการลดต้นทุนรายครัวเรือน

- มีฐานข้อมูลพร้อมต่อยอดการประเมินคาร์บอนและทุเรียนคาร์บอนต่ำ

- เกิดฐานข้อมูลระยะยาวสำหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ บทความวิชาการ และการกำหนดนโยบาย

# 26. ข้อสรุปสำหรับทีมพัฒนา

DRFIS ควรถูกพัฒนาในฐานะ “ระบบข้อมูลกลาง” ไม่ใช่ชุดแบบฟอร์มแยกส่วน จุดแข็งของระบบอยู่ที่การเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ครัวเรือน แปลง กิจกรรม ต้นทุน เทคโนโลยี ผลผลิต การใช้สินค้า ตลาด นวัตกร และคาร์บอนเข้าด้วยกัน โดยใช้รหัสอ้างอิงและฤดูผลิตเดียวกัน เมื่อออกแบบฐานข้อมูลและ Workflow ตาม Blueprint ฉบับนี้ ระบบจะรองรับทั้งการตอบข้อเสนอแนะผู้ประเมิน การวิจัย การบริหารสวน การพยากรณ์ผลผลิต การตลาด และการประเมินผลกระทบในระยะยาว

ขอบเขตเชิงยุทธศาสตร์ของ DRFIS Research → Farm Management → Technology → Biomass → Cost → Market → Yield Forecast → Economic Impact → Innovator → Carbon → Decision Support

เอกสารฉบับนี้ (v2.0) เพิ่มรายละเอียดเชิงปฏิบัติที่จำเป็นครบถ้วนเพียงพอสำหรับให้ทีมพัฒนาเริ่มทำ Laravel Migration และ Sprint 1 ได้ทันที โดยไม่ต้องรอการออกแบบเพิ่มเติมในประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน (ERD, Area Scope, Workflow State) อีกต่อไป ส่วนประเด็นที่ยังต้องได้รับการยืนยันจากทีมโครงการ ได้แก่ ขนาดเป้าหมายจริงของระบบ (หัวข้อ 20) และคาบเวลาการเก็บข้อมูลตาม PDPA (หัวข้อ 19.1) ควรดำเนินการคู่ขนานไปกับ Sprint 0

# ภาคผนวก ก. เมนูระบบที่แนะนำ

- Dashboard

- พื้นที่และองค์กร

- ครัวเรือน

- สวนและแปลง

- ฤดูผลิต

- Baseline

- กิจกรรมสวนและต้นทุน

- เทคโนโลยีและทรัพย์สิน

- Kiln Batch

- ผลิตภัณฑ์และคลังสินค้า

- การใช้ผลิตภัณฑ์ในสวน

- แปลงสาธิต

- ทุเรียนและการพยากรณ์ผลผลิต

- ตลาดและการจำหน่าย

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

- ALP

- นวัตกรและ Competency

- การถ่ายทอด

- Carbon Monitoring

- หลักฐาน

- รายงานและ Export

- ผู้ใช้งานและสิทธิ์ (รวมการมอบขอบเขตพื้นที่)

- Audit Log

- ตั้งค่าระบบ

# ภาคผนวก ข. ชุดข้อมูลขั้นต่ำก่อนเริ่มใช้งานจริง

- Master Location: จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

- Farmer Groups และรายชื่อครัวเรือนเป้าหมาย

- Crop Season ปัจจุบันและย้อนหลังที่ต้องการวิเคราะห์

- Durian Varieties, Materials, Units, Activity Types

- Technology Master และ Asset ที่มีอยู่จริง

- Product Master และหน่วยนับ

- User/Role/Area Assignment (ตาม user_area_assignments หัวข้อ 4.1)

- Baseline Data ที่มีอยู่เดิม

- สูตร Economic Impact รุ่นที่อนุมัติ

- Emission Factor เฉพาะเมื่อมีแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม

## ตัวอย่างชุดข้อมูลนำร่องสำหรับ Seeder/Demo (อ้างอิงจากภาพสรุปโครงการ)

ตัวเลขต่อไปนี้จากภาพสรุปโครงการต้นฉบับ สามารถใช้เป็นค่าอ้างอิงในการสร้าง Laravel Seeder สำหรับทดสอบ Dashboard และ Report ด้วยข้อมูลที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง

| รายการ | ค่าตัวอย่าง |
| --- | --- |
| ครัวเรือนเข้าร่วม | 101 ครัวเรือน |
| จำนวนนวัตกร | 65 คน |
| จำนวนครั้งเดินเตา (สะสม) | 320 ครั้ง |
| รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย | 63,000 บาท/ครัวเรือน/ปี |
| ผลผลิตทุเรียนคาดการณ์ (เดือนสูงสุด) | 110 ตัน (เดือนกรกฎาคม) |
| ผลลดการปล่อยคาร์บอนโดยประมาณ | -12.5 ตัน CO₂e/ปี |

หมายเหตุ: ตัวเลข "รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 63,000 บาท/ครัวเรือน/ปี" สูงกว่าเป้าหมาย 60,000 บาทที่ระบุในหัวข้อ 11 เล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นผลลัพธ์จริงจากรอบข้อมูลอ้างอิง ควรใช้เป็นค่าทดสอบเพื่อยืนยันว่าตรรกะการคำนวณ Achieved/Not Achieved ใน EconomicImpactService ทำงานถูกต้องเมื่อผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมาย

# ภาคผนวก ค. Data Dictionary / ERD ระดับคอลัมน์สำหรับตารางหลัก (เพิ่มใหม่)

ภาคผนวกนี้จัดทำขึ้นเพื่อปิดช่องว่างสำคัญที่สุดของเอกสาร Blueprint ฉบับเดิม คือการยังไม่มี ERD ระดับคอลัมน์ รายการด้านล่างครอบคลุมตารางหลักตามกลุ่มในหัวข้อ 17 พร้อมคอลัมน์สำคัญ (Primary Key, Foreign Key และคอลัมน์ทางธุรกิจหลัก) เพียงพอสำหรับทีมพัฒนาเริ่มเขียน Laravel Migration ได้ทันที โดยยังไม่รวม Timestamp มาตรฐาน (created_at, updated_at, deleted_at) และตาราง Pivot/Master ย่อยที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก ซึ่งทีมพัฒนาสามารถเพิ่มเติมได้ระหว่างทำ Migration จริง

หมายเหตุชนิดข้อมูล bigint = bigint unsigned (Laravel id()) ¦ FK = foreign key อ้างอิงตาราง.คอลัมน์ ¦ enum ระบุค่าที่เป็นไปได้ตัวอย่าง สามารถปรับเป็นตาราง Master แยกได้หากต้องการเพิ่มค่าใหม่โดยไม่แก้โครงสร้าง

## ค.1 กลุ่ม Core

| ตาราง | คอลัมน์หลัก | หมายเหตุ / FK |
| --- | --- | --- |
| provinces | id, name_th, name_en | Master ระดับจังหวัด |
| districts | id, province_id, name_th | FK → provinces.id |
| tambons | id, district_id, name_th | FK → districts.id |
| villages | id, tambon_id, name_th | FK → tambons.id |
| farmer_groups | id, name, tambon_id, leader_name | FK → tambons.id |
| households | id, household_code (unique), head_name, id_card_number_encrypted, phone, farmer_group_id, village_id, registered_at, status | household_code เป็นรหัสหลักทางธุรกิจตามหัวข้อ 3.1; id_card_number ต้อง Encrypt ตามหัวข้อ 19 |
| users | id, name, email, phone, password, role_id, status, last_login_at | FK role_id → roles.id; พิจารณา phone + OTP เป็นทางเลือกสำหรับ Farmer/Innovator |
| roles | id, name, guard_name | มาตรฐาน Laravel/Spatie Permission |
| permissions | id, name | มาตรฐาน Laravel/Spatie Permission |
| role_has_permissions | role_id, permission_id | ตาราง Pivot |
| user_area_assignments | id, user_id, scope_type (enum: province/district/tambon/farmer_group/all), scope_id (nullable), created_by | รายละเอียดเต็มในหัวข้อ 4.1 — เป็นตารางที่ RBAC เชิงพื้นที่ทั้งระบบพึ่งพา |
| crop_seasons | id, name, start_date, end_date, status | ทุกตารางข้อมูลรายฤดูต้องมี crop_season_id |
| audit_logs | id, user_id, auditable_type, auditable_id, action, old_values (json), new_values (json), ip_address | บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญและทุกการเปลี่ยนสถานะ Workflow |
| notifications | id, user_id, type, title, body, read_at | ใช้กับ Laravel Notification/Queue |

## ค.2 กลุ่ม Farm

| ตาราง | คอลัมน์หลัก | หมายเหตุ / FK |
| --- | --- | --- |
| farms | id, household_id, farm_code, farm_name, address, total_area_rai, gps_lat, gps_lng, water_source, status | FK household_id → households.id |
| plots | id, farm_id, plot_code, area_rai, tree_count, durian_variety_id, planting_year, irrigation_type, gps_lat, gps_lng, status | FK farm_id → farms.id; FK durian_variety_id → durian_varieties.id; gps ใช้แสดงผลบนแผนที่ Leaflet |
| durian_varieties | id, name | เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว |
| activity_types | id, category (enum: fertilizer/chemical/labor/water_energy/biomass_product/harvest_transport), name | ใช้จัดกลุ่มตามตารางหัวข้อ 7.2 |
| materials | id, name, unit, category, default_price | Master ปัจจัยการผลิต |
| farm_activities | id, plot_id, crop_season_id, activity_type_id, activity_date, material_id (nullable), quantity, unit_cost, labor_hours, labor_cost, total_cost, recorded_by, status | status ใช้ Workflow State ร่วมตามภาคผนวก ง; FK evidence ผ่านตาราง evidences (Polymorphic) |
| harvest_records | id, plot_id, crop_season_id, harvest_date, actual_weight_kg, grade, price_per_kg, buyer_id (nullable), status | FK buyer_id → buyers.id; ใช้ตรวจ Forecast Accuracy |
| durian_phenology_records | id, plot_id, crop_season_id, stage (enum: flowering/full_bloom/fruit_set/fruit_development), observed_date, fruit_count, expected_avg_weight_kg, expected_harvest_date, recorded_by | ต้นทางของ Durian Yield Forecast (F14) |

## ค.3 กลุ่ม Research

| ตาราง | คอลัมน์หลัก | หมายเหตุ / FK |
| --- | --- | --- |
| household_baselines | id, household_id, crop_season_id, total_cost, total_income, management_practice_notes, status | crop_season_id อ้างอิงฤดูก่อนดำเนินโครงการ (Baseline year) |
| farm_production_costs | id, plot_id, crop_season_id, cost_category, amount, computed_at | ตาราง Summary ที่คำนวณจาก farm_activities โดย Service ไม่ให้ผู้ใช้กรอกตรง |
| alp_assessments | id, household_id, technology_id, assessment_date, alp_level (1-5), assessor_id, notes | FK technology_id → technologies.id |
| innovators | id, household_id (nullable), name, phone, level, registered_at | household_id เป็น nullable เพื่อรองรับนวัตกร/แกนนำที่ไม่มีครัวเรือนในระบบ |
| competency_indicators | id, dimension (enum: knowledge/skill/adaptation/management/market/transfer), name, max_score | อ้างอิงตารางหัวข้อ 12.2 |
| competency_assessments | id, innovator_id, round (enum: T0/T1/T2), assessment_date, assessor_type (self/observer), assessor_id | FK innovator_id → innovators.id |
| competency_scores | id, competency_assessment_id, competency_indicator_id, score | ตารางลูกของ competency_assessments (1 assessment มีหลาย indicator) |

## ค.4 กลุ่ม Technology & Biomass

| ตาราง | คอลัมน์หลัก | หมายเหตุ / FK |
| --- | --- | --- |
| technologies | id, name, type, description | Master ประเภทเทคโนโลยี เช่น เตาชีวมวล |
| technology_assets | id, technology_id, asset_code (unique), acquired_date, condition_status | FK technology_id → technologies.id |
| technology_assignments | id, technology_asset_id, household_id, assigned_date, returned_date, status | ประวัติการจัดสรรเทคโนโลยีต่อครัวเรือน |
| kiln_batches | id, technology_asset_id, household_id, batch_code (unique), operator_id, batch_date, biomass_input_kg, labor_cost, energy_cost, other_cost, production_time_hours, status | operator_id อ้างอิง users หรือ innovators ตามการออกแบบ Auth จริง |
| kiln_batch_outputs | id, kiln_batch_id, product_id, output_quantity, unit, quality_grade | FK product_id → products.id; ต้นทางของสมการ Biochar Yield/Wood Vinegar Yield |
| products | id, name, unit | เช่น น้ำส้มควันไม้ ไบโอชาร์ ถ่านชาร์จ ถ่านกัมมันต์ |
| inventory_transactions | id, product_id, household_id, transaction_type (enum: production/farm_use/sale/transfer/loss/adjustment), quantity, transaction_date, reference_type, reference_id, balance_after, recorded_by | Ledger ตามสมการหัวข้อ 8.3; ห้าม balance_after ติดลบนอกกรณี adjustment ที่อนุมัติ |
| product_usages | id, inventory_transaction_id, plot_id, usage_rate, application_method, application_date | เชื่อมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวมวลกับแปลงที่ใช้จริง |

## ค.5 กลุ่ม Market & Impact

| ตาราง | คอลัมน์หลัก | หมายเหตุ / FK |
| --- | --- | --- |
| buyers | id, name, type, contact, standard_required | Master ผู้ซื้อ |
| market_validations | id, buyer_id, product_type, demand_quantity, price, frequency, has_loi_mou, valid_from, valid_to | “ความต้องการตลาด” แยกจาก sales ตามหัวข้อ 10.3 |
| sales | id, seller_household_id, buyer_id, product_type (enum: durian/bioproduct), product_id (nullable), quantity, unit_price, total_amount, sale_date, crop_season_id | “ยอดขายจริง” ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของ economic_impacts |
| economic_impacts | id, household_id, crop_season_id, cost_saving, durian_income_increase, bioproduct_income, additional_technology_cost, net_benefit, target_status, calculated_at, calculation_version | สร้างโดย EconomicImpactService เท่านั้น ห้าม insert/update ตรงจากผู้ใช้ (หัวข้อ 11) |
| knowledge_transfers | id, innovator_id, transfer_date, topic, recipient_count, recipient_type, location, evidence_id (nullable) | FK innovator_id → innovators.id |

## ค.6 กลุ่ม Carbon & Evidence

| ตาราง | คอลัมน์หลัก | หมายเหตุ / FK |
| --- | --- | --- |
| carbon_activities | id, household_id, plot_id (nullable), crop_season_id, category (enum: fertilizer/chemical/energy/biomass/biochar/transport), activity_data_value, unit, period_type (baseline/current), recorded_by | ต้นทาง Activity Data ตามตารางหัวข้อ 13 |
| emission_factors | id, category, factor_value, unit, source_reference, version, effective_date, expired_date (nullable) | Versioned ตามหัวข้อ 13 — ห้ามแก้ไข factor_value ของ Version ที่ใช้คำนวณไปแล้ว ให้สร้าง Version ใหม่แทน |
| carbon_calculations | id, carbon_activity_id, emission_factor_id, estimated_co2e, status (enum: estimated/verified/certified), calculated_at | สร้างโดย CarbonCalculationService เท่านั้น |
| evidences | id, evidenceable_type, evidenceable_id, file_path, file_type, file_size, gps_lat (nullable), gps_lng (nullable), captured_at, uploaded_by | Polymorphic ผูกกับข้อมูลจากโมดูลใดก็ได้ตามหัวข้อ 9 |

ภาคผนวกนี้เป็นระดับ "Logical Data Dictionary" ที่เพียงพอสำหรับเริ่ม Migration ได้ทันที แต่ก่อนเขียนโค้ดจริง ทีมพัฒนาควรตรวจสอบเพิ่มเติมสามเรื่อง: (1) ชนิดข้อมูลที่แน่นอนของแต่ละคอลัมน์ (เช่น DECIMAL ที่ใช้กับค่าเงิน/น้ำหนัก ควรกำหนดทศนิยมให้เหมาะสมและสม่ำเสมอทั้งระบบ) (2) Unique/Composite Index ที่จำเป็น เช่น (plot_id, crop_season_id) ในหลายตาราง และ (3) ตาราง Master/Pivot ย่อยเพิ่มเติมที่จะปรากฏระหว่างทำ Migration จริง เช่น ตาราง Units, ตาราง Attachment เฉพาะบางฟอร์ม ซึ่งจะทำให้จำนวนตารางจริงเข้าใกล้ 35–50 ตารางตามที่ประมาณการไว้ในหัวข้อ 17

# ภาคผนวก ง. Workflow State Transition Matrix (เพิ่มใหม่)

ตารางนี้ขยายความจากหัวข้อ 16.1 กำหนดกฎการเปลี่ยนสถานะที่ใช้ร่วมกันทุกโมดูล F01–F15 ที่มี Workflow (Draft → Submitted → Verified → Approved) เพื่อให้ WorkflowService มีตรรกะเดียวที่ใช้ซ้ำได้ทั้งระบบ

| จากสถานะ | ไปสถานะ | ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการ | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| — (สร้างใหม่) | Draft | เจ้าของข้อมูล (Field Officer, Farmer, Innovator ตามฟอร์ม) | บันทึกได้แม้ข้อมูลไม่ครบ รองรับการบันทึกแบบร่างออฟไลน์ (หัวข้อ 3.2) |
| Draft | Submitted | เจ้าของข้อมูล | ต้องผ่าน Field Validation ขั้นต่ำก่อนส่ง (จำนวน/ราคา/พื้นที่สมเหตุสมผล) |
| Submitted | Verified | Researcher หรือ District Officer ที่มีขอบเขตครอบคลุมข้อมูลนั้น | ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาและ Logical Validation (เช่น Stock ไม่ติดลบ) |
| Submitted | Draft (ตีกลับ) | Researcher หรือ District Officer | ต้องระบุ rejection_reason ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้กรอกแก้ไขถูกจุด |
| Verified | Approved | Project Admin | ข้อมูลถูก Lock หลังจากนี้ แก้ไขได้เฉพาะผ่าน Revision Request เท่านั้น |
| Verified | Submitted (ตีกลับ) | Project Admin | กรณีพบปัญหาระหว่างขั้นตอนอนุมัติสุดท้าย |
| Approved | Revision Requested | Project Admin หรือ Researcher | สร้างระเบียนใหม่ที่อ้างอิง original_record_id แทนการแก้ไขระเบียนเดิม เพื่อรักษาประวัติ |
| Revision Requested | Draft (ระเบียนใหม่) | เจ้าของข้อมูลเดิม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย | ระเบียนเดิมยังคงสถานะ Approved ไว้เป็นประวัติ ระเบียนใหม่เริ่มวงจร Draft→Submitted→Verified→Approved อีกครั้ง |

ทุกการเปลี่ยนสถานะในตารางข้างต้นต้องถูกบันทึกลง audit_logs พร้อม user_id, สถานะก่อน-หลัง, เหตุผล (ถ้ามี) และเวลาที่ดำเนินการ และ Policy/Gate ของแต่ละโมดูลต้องตรวจสิทธิ์การเปลี่ยนสถานะแยกจากสิทธิ์การอ่าน/แก้ไขข้อมูลทั่วไป เพื่อป้องกันผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลแต่ไม่ควรมีสิทธิ์อนุมัติ

# ภาคผนวก จ. ขั้นตอนถัดไปก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม (ปรับปรุง)

รายการเดิมในเอกสารฉบับ v1.0 ยังคงใช้ได้ แต่ปรับสถานะตามความคืบหน้าที่เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำให้แล้วบางส่วน ดังนี้

| ลำดับ | ขั้นตอน | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ยืนยัน Requirement และรายชื่อ F01–F15 ฉบับสุดท้าย | ยังต้องดำเนินการ — ให้ทีมวิจัย/ผู้บริหารโครงการยืนยันร่วมกัน |
| 2 | ออกแบบ ERD ฉบับละเอียดและ Data Dictionary | จัดทำแล้วในภาคผนวก ค. (ระดับ Logical) — ทีมพัฒนาควรตรวจทาน Data Type/Index ก่อนสร้าง Migration จริง |
| 3 | กำหนด Role/Permission Matrix | จัดทำหลักการแล้วในหัวข้อ 4 และ 4.1 — ยังต้องยืนยันรายละเอียดสิทธิ์ย่อยระดับ Action (Create/Read/Update/Approve) ต่อโมดูล |
| 4 | จัดทำ Wireframe หน้าจอหลัก | ยังต้องดำเนินการ — ควรให้ความสำคัญกับหน้า Field Entry บนมือถือและโหมดออฟไลน์ (หัวข้อ 3.2) เป็นลำดับแรก |
| 5 | กำหนด Calculation Rules และ Versioning | จัดทำหลักการแล้วสำหรับ Economic Impact (หัวข้อ 11) และ Carbon (หัวข้อ 13) — สูตร Forecast ควรทบทวนร่วมกับนักวิจัยตามหัวข้อ 10.2 |
| 6 | จัดทำ Laravel Migration + Seeders | พร้อมเริ่มได้ โดยอ้างอิงภาคผนวก ค. และใช้ตัวเลขนำร่องในภาคผนวก ข. เป็นชุดข้อมูลทดสอบ |
| 7 | พัฒนา Sprint 1 และทดสอบกับข้อมูลจริงชุดเล็ก | รอดำเนินการตาม Roadmap หัวข้อ 22 (ปรับเป็น Sprint 0 → Sprint 1) |
| 8 | ทบทวนแบบฟอร์มกับนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ภาคสนามก่อนขยายทั้งระบบ | ยังต้องดำเนินการหลัง Sprint 2 (เมื่อฟอร์มภาคสนามหลักพร้อมทดสอบจริง) |
| 9 (เพิ่มใหม่) | ยืนยันขนาดเป้าหมายจริงของระบบ (จำนวนครัวเรือน/พื้นที่เต็มโครงการ) | ยังต้องดำเนินการ — ใช้ประกอบการออกแบบ Index/Partition ตามหัวข้อ 20 |
| 10 (เพิ่มใหม่) | ขอการอนุมัติคาบเวลาการเก็บข้อมูล (Data Retention) จากผู้รับผิดชอบ PDPA | ยังต้องดำเนินการ — ควรทำคู่ขนานกับ Sprint 0/1 ก่อนเริ่มเก็บข้อมูลครัวเรือนจริง |

# ภาคผนวก ฉ. สรุปการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม (Changelog v1.0 → v2.0)

เพื่อให้ทีมที่คุ้นเคยกับเอกสารฉบับเดิมเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน สรุปรายการที่เพิ่ม/ปรับปรุงในฉบับนี้ดังนี้

- เพิ่มหัวข้อ 3.2 — สถาปัตยกรรม Offline-first สำหรับฟอร์มภาคสนาม

- เพิ่มหัวข้อ 4.1 — โครงสร้างตาราง user_area_assignments รองรับ RBAC เชิงพื้นที่

- เพิ่มหัวข้อ 9 (ใหม่ทั้งหัวข้อ) — กลยุทธ์การจัดเก็บไฟล์หลักฐาน (Evidence Storage)

- เพิ่มหัวข้อ 10.2 — แนวทางเพิ่มความแม่นยำของ Durian Yield Forecast (Calibration Factor, Error Margin)

- เพิ่มหัวข้อ 16.1 — หลักการ Workflow State Machine (รายละเอียดเต็มในภาคผนวก ง)

- เพิ่มหัวข้อ 19.1 — ตาราง Data Retention Schedule ตาม PDPA

- เพิ่มหัวข้อ 20 (ใหม่ทั้งหัวข้อ) — Non-Functional Requirements และการวางแผนขนาดระบบ

- ปรับปรุงตารางสถาปัตยกรรมในหัวข้อ 3 — เพิ่ม Chart.js, Leaflet.js, Storage และ Queue Layer ที่ยืนยันจากภาพสรุปโครงการต้นฉบับแต่ไม่เคยปรากฏในเนื้อหาข้อความ

- ปรับปรุงหัวข้อ 21.1 — เพิ่ม WorkflowService และ AreaScopeService เข้าในรายการ Service สำคัญ

- ปรับปรุงหัวข้อ 22 (Roadmap) — เพิ่ม Sprint 0: Preparation และระบุงาน Offline/Evidence ใน Sprint 2 อย่างชัดเจน

- ปรับปรุงหัวข้อ 23 (Acceptance Criteria) — เพิ่ม 4 เกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ Offline Sync, Area Scope, Workflow และ Data Retention

- เพิ่มภาคผนวก ค. — Data Dictionary/ERD ระดับคอลัมน์ ครอบคลุมตารางหลักทั้ง 6 กลุ่ม (เดิมมีเฉพาะระดับ Entity)

- เพิ่มภาคผนวก ง. — Workflow State Transition Matrix ฉบับเต็ม

- ปรับปรุงภาคผนวก ค. เดิม (ขั้นตอนถัดไปก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม) เป็นภาคผนวก จ. พร้อมระบุสถานะความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอน

- เพิ่มตัวอย่างชุดข้อมูลนำร่องสำหรับ Seeder/Demo ในภาคผนวก ข. (อ้างอิงจากภาพสรุปโครงการต้นฉบับ)

สรุป เนื้อหาเดิมทุกหัวข้อของฉบับ v1.0 ยังคงอยู่ครบถ้วนในฉบับนี้ ไม่มีการตัดเนื้อหาใดออก มีเพียงการเรียงหมายเลขหัวข้อใหม่ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เพิ่มเข้ามา